График работ по проведению отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения (реализации) по объекту: «Реконструкция тепловой сети от ТК-18/11 по ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске».

График работ по проведению оценки воздействия:

| Подготовка программы проведения ОВОС | 04.01.2021 – 26.02.2021 |
| --- | --- |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | 01.03.2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | 05.03.2021 – 03.04.2021 |
| Направление отчета об ОВОС заинтересованным сторонам | 05.04.2021 – 16.04.2021 |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон (при трансграничном воздействии) | Не оказывает трансграничного воздействия |
| Проведение консультаций и замечаний заинтересованных сторон | В течении срока проведения ОВОС |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | В течении срока проведения ОВОС путем приостановления процедуры ОВОС (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу |  |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности |  |

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Пинска Брестской области проектом планируется предусмотреть: реконструкцию участка тепловых сетей от ТК-18/11 по 
ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. З. Космодемьянской в г. Пинске с заменой пришедших в негодность существующих трубопроводов на предварительно термоизолированные пенополиуретаном трубы в полиэтиленовой оболочке.

Альтернативные варианты размещения (реализации) объекта:

1 вариант «Реализация проекта в соответствии с предложенными проектными решениями».

2 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации хозяйственной деятельности.